# Faseplan 1-4 (uden fase 0)

Hvedebro Maskinfabrik

Formålet er at reducere de højeste risici først og samtidig bygge en moden, skalerbar sikkerhedspraksis.

# Tidslinje

Fase 1: Måned 0-6

Fase 2: Måned 6-12

Fase 3: Måned 12-24

Fase 4: Måned 24-36

# Gantt-lignende oversigt (styringsversion)

Mermaid-diagram / kodeblok

gantt
    title Hvedebro sikkerhedsroadmap (36 mdr)
    dateFormat  YYYY-MM
    axisFormat  %m/%Y

    section Fase 1 (0-6 mdr)
    Governance + politikpakke           :active, a1, 2026-01, 6M
    Asset inventory + klassifikation    :a2, 2026-01, 4M
    Fjernadgang + MFA quick wins        :a3, 2026-02, 4M
    Backup/restore baseline             :a4, 2026-02, 5M
    Shadow IT stop + fysisk quick wins  :a5, 2026-03, 4M

    section Fase 2 (6-12 mdr)
    IT/OT segmentering + OT-DMZ         :b1, 2026-07, 6M
    IAM recertificering                 :b2, 2026-08, 5M
    Leverandørkrav i kontrakter         :b3, 2026-07, 6M
    Logning/monitorering + playbooks    :b4, 2026-09, 4M

    section Fase 3 (12-24 mdr)
    Fremtidssikring ved digitalisering  :c0, 2027-01, 12M
    Hjemmearbejdsstandard               :c1, 2027-02, 6M
    Rollebaseret awareness-årshjul      :c2, 2027-01, 12M
    AI-governance + første AI-audit     :c3, 2027-04, 8M

    section Fase 4 (24-36 mdr)
    Kontinuerlig audit/forbedring       :d1, 2028-01, 12M
    AI-audit som fast kontrol           :d2, 2028-02, 10M
    Sikkerhed-by-design i nye projekter :d3, 2028-03, 10M

Hvis Mermaid ikke vises i jeres miljø, brug tabellen under som fallback.

## Fallback (tekst)

| Initiativspor | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governance/politikker | ████ | ██ | █ | █ |
| IT/OT segmentering | ██ | ████ | █ | █ |
| Fjernadgang + IAM/MFA | ████ | ███ | ██ | █ |
| Backup/restore/beredskab | ████ | ███ | ██ | ██ |
| Leverandørstyring | ██ | ████ | ███ | ██ |
| Fysisk sikkerhed | ███ | ██ | ██ | ██ |
| Awareness/hjemmearbejde | █ | ██ | ████ | ███ |
| AI-governance/audit | - | █ | ███ | ████ |

## Faseblok-visual (til slides)

| Y-akse: områder pr. fase \ X-akse: tid | Fase 1 (0-6 mdr) | Fase 2 (6-12 mdr) | Fase 3 (12-24 mdr) | Fase 4 (24-36 mdr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Store blokke (faser)** | Fundament | Stabilisering | Fremtidssikring | Løbende forbedring |
| **Små blokke (områder)** | Governance, adgang, backup, shadow IT | Segmentering, IAM, leverandørkrav, logning | Hjemmearbejde, awareness, AI-governance | Audit, AI-audit, øvelser, security-by-design |

# Fase 1 – Fundament og eksponeringsreduktion (0-6 mdr)

Mål: Stoppe de mest kritiske sårbarheder og skabe ledelsesstyring.

Aktiviteter:

I01, I02, I03 (styring, politikker, aktivoverblik)

I05 + I08 (fjernadgang, MFA, adgangskontrol)

I06 (backup/restore baseline)

I07 (stop/uafhængiggør shadow IT)

I11 (fysisk quick wins)

Exit-kriterier:

Ingen ukendt OT-fjernadgang

Kritiske systemer har verificeret restore-test

Top 4-risici har godkendt mitigation-plan

# Fase 2 – Kontrolleret drift og sporbarhed (6-12 mdr)

Mål: Fra ad hoc til gentagende sikkerhedsdrift.

Aktiviteter:

I04 (færdiggør IT/OT-segmentering)

I09 (leverandørkrav i kontrakter)

I10 (detektion/monitorering/playbooks)

I08 (adgangsrecertificering)

Exit-kriterier:

Kritiske hændelser detekteres og eskaleres via fast proces

Leverandøraftaler har minimum sikkerhedskrav

Risikoregister opdateres med behandlingstype (Mitigere/Undgå/Overføre/Acceptere)

# Fase 3 – Fremtidssikring ved digitalisering (12-24 mdr)

Mål: Gøre sikkerhed skalerbar ved vækst, hjemmearbejde og øget digitalt aftryk.

Aktiviteter:

I13 (hjemmearbejdsstandard)

I12 (rollebaseret awareness-program)

I14 (AI-governance + AI-audit)

Fortsat styrkelse af detektion mod BEC/deepfake/datalæk

Fremtidsfokus:

Skalering af organisationen uden sikkerhedsgæld

Mere digital kundedialog og flere integrationspunkter

Sikker brug af AI i hverdagen

# Fase 4 – Moden drift og kontinuerlig forbedring (24-36 mdr)

Mål: Etablere dokumenterbar, vedvarende forbedringspraksis.

Aktiviteter:

Intern audit/ledelsesreview i fast kadence

AI-audit på linje med øvrige sikkerhedskontroller

Tværgående øvelser (cyber + fysisk + drift)

Sikkerhed-by-design i nye anlæg/projekter

Resultatmål:

Modenhed omkring 3,5+

Stabil KPI-rapportering

Troværdig kundedialog om sikkerhed/compliance